IOS赞赏天下计划

2月9日

1.完成微信支付。

2.个推推送。

2月10日

1.单任务测试

单任务方案发布—>首页展示，我的发布—>详情—>不投方案结束详情。

单任务方案发布—>首页展示，我的发布—>详情—>投方案—>我的方案—>投票/不投票—>我的投票—>时间到期/票数达到详情—>我的钱包。

单任务投票发布—>首页展示，我的发布—>详情—>不投方案结束详情。

单任务投票发布—>首页展示，我的发布—>详情—>投票/不投票—>我的投票—>时间到期/票数达到详情—>我的钱包。（研究院费研究院）

2.多任务测试

多任务方案发布—>首页展示，我的发布—>详情—>不投方案结束详情。

多任务方案发布—>首页展示，我的发布—>详情—>投方案—>我的方案—>投票/不投票—> 我的投票—>时间到期/票数达到详情—>我的钱包。

多任务投票发布—>首页展示，我的发布—>详情—>不投方案结束详情。

多任务投票发布—>首页展示，我的发布—>详情—>投票/不投票—>我的投票—>时间到期/票数达到详情—>我的钱包。（研究院费研究院）

2月13日

钱包银行卡，支付宝、微信提现测试 及相关补充修改

2月14日

系统账号设置免费

2月15日

测试改打包第一版测试版本